**팀 미 팅 회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | Dotori | **차수** | 6차 |
| **일 시** | 2019 년 11월 28일 화요일 16 시 30 분 – 18 시 00 분 ( 1 시간 30분) | | |
| **장 소** | 국민대학교 7호관 422 라이브 코딩실 | | |
| **참석자** | 조장 경혜안, 윤진교, 이헌재 | | |
| **불참자** | 권보경(면접) - 카카오톡 메신저를 통한 회의 참석 | | |
| **안 건** | 역할 분담 | | |
| **회의내용** | 1. 레이아웃 시현 2. 경혜안님  * 프로젝트 생성 및 관리 - 프로젝트와 리스트 연결 * 메뉴 아이콘 - 메소드 완성  1. 윤진교님  * 마이페이지 - 설정 기능 추가 * 로그인 , 회원가입 - 중복확인 완성하기   3) 이헌재님   * 리스트 생성 및 관리 - 리스토와 프로젝트 연결 * 캐릭터 이동 - 좌표이동 대신 완료된 퍼센트 만큼 이동  1. 데이터베이스, 서버 보완 2. 컴퓨터간 서버 접근 안됨   ㄴ맥과 우분트 OS 이용하여 해결   1. 중복확인을 위한 데이터 저장   ㄴ계속해서 시도중   1. 더 간결한 접근법 강구 2. 12월 5일 최종 발표 회의 3. 역할 분담   \* 발표 - 경혜안님, 이헌재님  \* ppt 제작 - 윤진교님, 권보경님   1. 타 조의 발표 평가   \* 타 조들이 예상보다 더 열심히 높은 수준을 보여주었다 | | |
| **결과물** | 예상보다 구현하기 힘든 작업들로 에러가 발생하였지만 조원 모두 협력하여 문제를 해결하고 첫번째로 발표한 조들이 짧은 시간에 비해 좋은 결과물을 보여주어 우리 조 또한 좋은 결과물을 위해 더욱 더 노력 및 협력 | | |